Gestion de projet :
Qu’est ce qu’un projet :
Projet = produire un système

sytème = ensemble d’éléments en intéraction pour atteindre un but

Le projet :
Séquence d’activité complexe, uniques et connectés visant un objectifs en réponse à un besoin respectant un cadre temporel et budgétaire

Fournitures : Document fournies pour accomplir une tache

livrables : Document livrer après réalisation d’une tâche

Enjeux d’un projet :
Triangle QCD :

Chaque modification d’un coin entraine la modif des autres

Spécificités du projets informatique :

Analyse :

Connaitre les fonctionnalités de l’appli

Conception :

Travaille de préparation pour fournir comment fonctionne l’application

Codage :

Création du code

Test :
Test les besoins fonctionnels(aucun bug) et non-fonctionnels (robustesse, etc..)

Maintenance :

Assurer l’opérabilités de l’application

Cycle de vie d’un projet

Cycles classiques :

Pas de retour en arrière + termine une activité on passe à la prochaine.

Waterfall

Cycles en V

Acteurs et parties prennantes :

Acteurs	Parties prenantes
MOA : Decide du QUOI faire / -budget / -objectifs / -délais	Financeurs , décideurs : / - Décision influe le projet (budget , condition)
MOE : Decide du COMMENT faire / -reçu de mission / -Conception / -Réalisation	Expert métier : / -Faire le lien entre le métier et l’info
Équipe de réalisation : FAIT	Experts techniques : / -Spécialiste techno / -résoude et conseils sur les problèmes

Comité et réunions :

CODIR	COPIL	COTECH
Constitué des décideurs (MOA,Financeurs) / -Question stratégiques (société)	Constitué des CODIR + MOE,Experts métiers / -Questions Projet(Avancement)	Constitués des COPIL + dev,experts tech / -Questions Projet(Technologie)

Les phases de gestion de projets

Cadrage	Plannification	Exécution	Clôture
Toute la phase d’avant projet pour déterminer les limites du projet / -définir le but / -identifier les enjeux (intérêt de se projet) / -décrire les objectifs (mesurable) / -étudier la faisabilité(Calendaire, technique et financière) / -Choisir un cycle de vie / -Note de cadrage = go ou no go	Mettre en place la structure du projet / Toute la plannification des ressources / -OT (métier,livrable, / composant=front, / fonction ) / -OF/Matrice RACI / -estimations des charges / charge = nb pers*nb j / charge = a+4m+b/6 / durée: le temps de travail d’un taches / délais : du début à la fin d’une tache / -Diagramme de Gantt	Lancement du projet / suivie du projet et des acteurs / -Bon lancement / -Avancement / av( %) = / 100 *hj réel / hjthéo / réestimer le travail / -Analyser l’avancement (retard, avance) / -Gérer l’effort d’équipe (charges de travail,QCD) / -Dynamique d’équipe / (intelligence collective,conflits) / -Développer les compétences / (intérêts perso et collectifs)	Désengager les resources et voire les bénefices et déficites du projet / -Recette finale (exploitant autonome, QCD respecté) / -évaluer la réussite du projet (Satisfaction,obj et QCD) / -Analyser la vie du projet (point positif et négatifs) / Désangager (système, / environnements d’execution,de test, documentaire,gestion de projet)